冰小智

智能冰箱家庭助手

系统开发文档  v1.0

硬件平台：RK3588 开发板

交互方式：摄像头 + 麦克风 + 扬声器

AI 架构：本地 NPU + 云端大模型混合推理

适用场景：AIGC 创新大赛 / 家庭智能化产品原型

文档日期：2026-05-02

# 1  项目概述

## 1.1  项目背景

冰小智是一款基于 RK3588 开发板的外挂式智能冰箱家庭助手，旨在通过 AI 技术将普通冰箱升级为具备感知、推理和主动交互能力的家庭智能终端。项目面向 AIGC 创新大赛，核心目标是展示端云混合 AI 在家庭场景中的落地价值。

## 1.2  产品定位

冰小智以「开发板贴附在冰箱顶部或正面」的外挂形态部署，无需改造冰箱本身，即插即用。它通过摄像头识别放入或取出的食材，结合语音交互，主动为家庭成员推荐菜谱、发出临期提醒，成为厨房场景的 AI 家庭伙伴。

## 1.3  核心亮点（参赛展示重点）

- 实用性亮点：食材自动识别入库 + 菜谱智能推荐 + 临期预警，解决「不知道冰箱里有什么、不知道做什么菜」的真实痛点

- 情感化亮点：主动语音交互，放入食材时自动触发对话建议，模拟家庭伙伴陪伴感

- 技术性亮点：RK3588 NPU 端侧推理 + 云端大模型组成混合架构，离线场景仍可正常使用基础功能

## 1.4  功能范围（MVP，适合 1-2 人 / 1 个月完成）

| 功能模块 | 具体内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 食材识别 | 摄像头拍摄，NPU 推理识别食材种类，自动写入本地库存 | P0 必做 |
| 库存管理 | 本地 SQLite 维护食材列表，含数量与入库时间 | P0 必做 |
| 菜谱推荐 | 根据当前库存调用云端大模型生成菜谱建议 | P0 必做 |
| 语音唤醒 | 本地唤醒词「冰小智」，低功耗待机监听 | P0 必做 |
| 语音对话 | ASR 转写 → 大模型回复 → TTS 播报，支持基础问答 | P0 必做 |
| 主动提醒 | 检测到放入食材后，主动语音播报并询问是否推荐菜谱 | P1 重要 |
| 临期预警 | 入库超过设定天数的食材，启动时语音提醒 | P1 重要 |
| 离线降级 | 断网时本地识别仍可用，菜谱切换为规则匹配模式 | P1 重要 |

# 2  硬件与环境配置

## 2.1  硬件清单

| 硬件 | 型号 / 规格 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主板 | RK3588（如 Orange Pi 5 / Rock 5B） | 主控 + NPU 推理 | NPU 6 TOPS |
| 摄像头 | USB 摄像头，分辨率 ≥1080p | 拍摄食材图像 | 建议 USB 免驱 |
| 麦克风 | USB 麦克风或 3.5mm 话筒 | 语音采集 | 建议有指向性 |
| 扬声器 | USB 音箱或 3.5mm 喇叭 | TTS 语音播报 | 功率 3W 以上 |
| 存储 | TF 卡 ≥32GB Class 10 或 eMMC | 系统 + 数据 | 建议 64GB |
| 电源 | PD 65W 适配器 | 稳定供电 | 满载约 15-20W |

## 2.2  系统环境

操作系统：Ubuntu 22.04 ARM64（官方镜像）

Python 版本：3.10+

推理框架：RKNN-Toolkit2（NPU 推理）+ ONNXRuntime（CPU fallback）

音频框架：PyAudio + ALSA

数据库：SQLite 3（本地食材库存）

网络：Wi-Fi 接入互联网，用于云端 API 调用

## 2.3  依赖安装

# 系统依赖

sudo apt update && sudo apt install -y python3-pip python3-venv ffmpeg portaudio19-dev sqlite3

# Python 依赖

pip install rknn-toolkit2 opencv-python-headless pyaudio requests

pip install openai SpeechRecognition gTTS playsound vosk

## 2.4  摄像头安装位置

- 将开发板固定在冰箱顶部，摄像头朝向冰箱门把手区域，视野覆盖「放入食材」的手部动作

- 建议安装高度：距地面 160-180cm，俯角约 30-45 度

- 可用双面胶固定小型支架，摄像头通过 USB 延长线连接开发板

# 3  系统架构

## 3.1  整体架构

冰小智采用「端侧感知 + 云端智能 + 离线降级」三层混合架构。所有时延敏感任务（唤醒、识别）在 RK3588 本地完成，高智能任务（对话、菜谱生成）调用云端大模型 API。

## 3.2  模块划分

| 模块 | 运行位置 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 视觉识别模块 | 本地 NPU | 拍摄食材图像，运行 RKNN 量化模型完成食材分类，输出识别结果 |
| 语音唤醒模块 | 本地 CPU | 持续监听麦克风，检测唤醒词「冰小智」，低功耗常驻运行 |
| 语音识别（ASR） | 云端 API | 将用户语音转为文字；网络不可用时使用本地 Vosk 降级 |
| 对话推理模块 | 云端大模型 | 接收用户意图，结合库存数据生成菜谱建议或回答问题 |
| 语音合成（TTS） | 云端 / 本地 | 将回复文字合成语音播报；离线时切换 pyttsx3 本地 TTS |
| 库存管理模块 | 本地 SQLite | 维护食材列表（名称、数量、入库时间），提供增删改查接口 |
| 事件调度模块 | 本地 Python | 协调摄像头触发、语音流程、定时提醒等异步事件 |

## 3.3  核心数据流

### 3.3.1  食材识别流程

- 摄像头持续捕帧（5fps 低频轮询）

- 检测画面变化量（帧差法）超过阈值，触发识别

- 截取当前帧，调用 RKNN 模型推理，获取食材类别与置信度

- 置信度 > 0.75：直接写入 SQLite，触发「主动提醒」语音流程

- 置信度 0.5-0.75：连续识别 3 帧取众数后写入

- 置信度 < 0.5：丢弃，不写入

### 3.3.2  语音交互流程

- 唤醒词检测（本地，常驻进程）→ 检测到「冰小智」

- TTS 播报「在的，请说」，同时开始录音（最长 8 秒）

- 录音结束 → 调用云端 ASR API 转写为文字

- 构造 Prompt（含当前库存快照）→ 调用大模型 API

- 获取回复 → TTS 合成语音 → 扬声器播报

- 等待 5 秒后回到唤醒词监听状态

### 3.3.3  主动提醒流程

- 食材识别写库后，事件调度模块收到「新食材入库」事件

- 查询库存，构造主动建议 Prompt（如：检测到番茄，结合库存鸡蛋，建议番茄炒蛋）

- 直接调用大模型获取一句话建议，TTS 播报，无需等待用户唤醒

# 4  技术选型

## 4.1  视觉识别模型

| 方案 | 选用 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| YOLOv8n（RKNN 量化） | ✅ 选用 | 模型小（6MB），速度快（NPU 推理 < 50ms），支持导出 RKNN 格式 |
| MobileNetV3 | 备选 | 若 YOLO 类别不够，可微调此模型扩展食材类别 |
| 云端多模态大模型 | 降级备选 | 识别置信度低时，可将图像发送给大模型辅助识别 |

## 4.2  语音唤醒

| 方案 | 选用 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| Picovoice Porcupine | ✅ 选用 | 支持自定义唤醒词「冰小智」，ARM 版免费，延迟 < 10ms，准确率高 |
| Snowboy | 不选 | 已停止维护，不推荐新项目使用 |

## 4.3  语音识别（ASR）

| 方案 | 场景 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 讯飞开放平台 ASR | ✅ 联网主用 | 中文识别率高，每日免费额度足够演示，延迟约 500ms |
| Vosk（本地） | ✅ 离线降级 | 纯离线，中文模型约 300MB，准确率略低但断网可用 |

## 4.4  大模型 API

| 方案 | 场景 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 阿里云通义千问 API | ✅ 主用 | 国内访问稳定，qwen-turbo 费用极低，菜谱生成效果好 |
| 讯飞星火 API | 备选 | 有免费额度，适合学生参赛作为备用 |
| 本地 Qwen2-1.5B（RKNN） | ✅ 离线降级 | RK3588 可跑 1.5B 量化模型，断网时提供基础菜谱匹配 |

## 4.5  语音合成（TTS）

| 方案 | 场景 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 阿里云 TTS / 讯飞 TTS | ✅ 联网主用 | 音色自然，中文流畅，适合家庭伙伴定位 |
| pyttsx3（本地） | ✅ 离线降级 | 零依赖，音色机械但断网可用 |

# 5  数据库设计

## 5.1  表结构

### 5.1.1  食材库存表 ingredients

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PRIMARY KEY | 自增主键 |
| name | TEXT NOT NULL | 食材名称，如「番茄」「鸡蛋」 |
| quantity | REAL DEFAULT 1 | 数量，单位由 unit 字段决定 |
| unit | TEXT DEFAULT '个' | 单位：个 / 克 / 袋 / 瓶 等 |
| added_at | DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 入库时间 |
| expire_days | INTEGER DEFAULT 7 | 预计保质天数，到期触发提醒 |
| source | TEXT DEFAULT 'camera' | 来源：camera（识别）/ manual（手动） |

### 5.1.2  对话历史表 chat_history

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PRIMARY KEY | 自增主键 |
| role | TEXT | 角色：user / assistant |
| content | TEXT | 对话内容 |
| created_at | DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 时间戳 |

### 5.1.3  事件日志表 events

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PRIMARY KEY | 自增主键 |
| event_type | TEXT | 类型：ingredient_added / recipe_suggested / reminder_sent |
| payload | TEXT | JSON 格式事件数据 |
| created_at | DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 时间戳 |

## 5.2  建库 SQL

CREATE TABLE ingredients (

id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

name        TEXT    NOT NULL,

quantity    REAL    DEFAULT 1,

unit        TEXT    DEFAULT '个',

added_at    DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

expire_days INTEGER DEFAULT 7,

source      TEXT    DEFAULT 'camera'

);

CREATE TABLE chat_history (

id         INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

role       TEXT NOT NULL,

content    TEXT NOT NULL,

created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

CREATE TABLE events (

id         INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

event_type TEXT NOT NULL,

payload    TEXT,

created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

# 6  代码结构

## 6.1  目录规范

bingxiaozhi/

├── main.py                   # 主入口，启动所有模块

├── config.py                 # 全局配置（API Key、阈值、路径）

├── modules/

│   ├── vision.py             # 视觉识别模块（YOLOv8 + RKNN）

│   ├── wakeword.py           # 语音唤醒模块（Porcupine）

│   ├── asr.py                # 语音识别（讯飞 + Vosk 降级）

│   ├── tts.py                # 语音合成（阿里云 + pyttsx3 降级）

│   ├── llm.py                # 大模型调用（通义千问 + 本地降级）

│   ├── inventory.py          # 食材库存管理（SQLite CRUD）

│   └── scheduler.py          # 事件调度与主动提醒

├── models/

│   ├── food_yolov8n.rknn     # RKNN 量化食材识别模型

│   └── vosk-model-cn/        # 本地 ASR 模型目录

├── data/

│   └── bingxiaozhi.db        # SQLite 数据库文件

├── recipes/

│   └── base_recipes.json     # 离线菜谱规则库（约 200 条）

└── requirements.txt          # Python 依赖列表

## 6.2  config.py 配置项

# API 密钥

QWEN_API_KEY    = 'your_key_here'

XUNFEI_APP_ID   = 'your_app_id'

XUNFEI_API_KEY  = 'your_key_here'

PORCUPINE_KEY   = 'your_key_here'

# 识别参数

VISION_CONFIDENCE_HIGH = 0.75   # 高置信度直接写库

VISION_CONFIDENCE_MID  = 0.50   # 中置信度需多帧确认

VISION_FPS             = 5      # 摄像头采样帧率

MOTION_THRESHOLD       = 3000   # 帧差触发阈值（像素面积）

# 提醒参数

EXPIRE_WARNING_DAYS    = 1      # 提前 N 天触发临期提醒

# 网络

OFFLINE_MODE_FALLBACK  = True   # 断网自动降级

## 6.3  关键接口定义

### inventory.py

def add_ingredient(name, quantity=1, unit='个', source='camera') -> int

def get_all_ingredients() -> list[dict]

def get_expiring_soon(days=1) -> list[dict]

def remove_ingredient(ingredient_id) -> bool

### vision.py

def start_camera_loop(callback: Callable[[str, float], None]) -> None

# callback(food_name, confidence) 识别到食材时回调

### llm.py

def generate_recipe(ingredients: list[str]) -> str

def chat(user_message: str, context: list[dict]) -> str

### tts.py / asr.py

def speak(text: str) -> None     # TTS 播报

def listen(timeout=8) -> str     # 录音并返回识别文字

# 7  开发计划

基于 1-2 人团队、1 个月周期，按以下里程碑推进：

| 阶段 | 时间 | 目标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一周 | Day 1-7 | 环境搭建 + 视觉识别跑通 | 摄像头能识别 10 种食材并写入 SQLite |
| 第二周 | Day 8-14 | 语音链路全线跑通 | 「冰小智」唤醒 → 对话 → 播报完整流程 |
| 第三周 | Day 15-21 | 主动交互 + 菜谱推荐 | 放入食材自动触发语音推荐菜谱 |
| 第四周 | Day 22-28 | 离线降级 + 整合测试 | 断网仍可识别 + 规则菜谱，全流程稳定 |
| 冲刺 | Day 29-30 | 参赛演示准备 | 录制演示视频，准备现场 Demo 脚本 |

## 7.1  第一周详细任务

- Day 1：刷机，安装 Ubuntu 22.04，配置 SSH 远程开发

- Day 2：安装 RKNN-Toolkit2，测试 NPU 推理样例

- Day 3：下载 YOLOv8n 预训练模型，转换为 RKNN 格式

- Day 4-5：编写 vision.py，测试摄像头帧差触发逻辑

- Day 6：搭建 SQLite 库，测试 inventory.py CRUD 接口

- Day 7：联调视觉识别 → 写库全流程，验收 10 种食材识别

## 7.2  风险与应对

| 风险 | 概率 | 应对方案 |
| --- | --- | --- |
| RKNN 模型转换报错 | 中 | 改用 CPU + ONNX 推理，延迟增加但功能不受影响 |
| 讯飞 / 通义 API 延迟高 | 低 | 增加 3 秒超时，超时后切换本地降级方案 |
| 唤醒词误触发率高 | 中 | 调高 Porcupine 灵敏度阈值，增加「确认音」反馈 |
| 食材识别准确率不达标 | 中 | 对低准确率类别改用「拍照发给大模型识别」作为补充 |

# 8  Prompt 设计

## 8.1  菜谱推荐 Prompt

系统角色：你是「冰小智」，一个家庭冰箱 AI 助手，说话简洁亲切，像家人一样。

用户消息模板：

冰箱里现在有以下食材：{食材列表，逗号分隔}

请根据这些食材推荐 2-3 道适合今天做的菜，

每道菜包含：菜名、所需食材、简要做法（3 步以内）。

回复要口语化，像在和家人聊天。

## 8.2  主动提醒 Prompt

系统角色：同上

用户消息模板：

刚刚检测到冰箱放入了「{新增食材}」。

冰箱目前还有：{其他库存食材}。

请用一句话主动建议一道今晚可以做的菜，语气要自然温暖。

## 8.3  临期食材提醒 Prompt

系统角色：同上

用户消息模板：

以下食材快过期了：{临期食材列表，含剩余天数}。

请用一句温馨的提醒告诉主人，并简单建议怎么尽快用掉它们。

## 8.4  通用对话 Prompt

系统角色：你是「冰小智」，家庭冰箱 AI 助手。只回答与食物、

烹饪、食材、健康饮食相关的问题。其他话题礼貌拒绝。

回复控制在 100 字以内，适合 TTS 播报。

# 9  参赛演示脚本

以下为 5 分钟演示流程，建议按此顺序进行，充分覆盖三个参赛亮点。

| 时间 | 演示动作 | 展示亮点 |
| --- | --- | --- |
| 0:00-0:30 | 介绍冰小智，展示开发板实物和安装位置 | 硬件方案直观呈现 |
| 0:30-1:30 | 将番茄、鸡蛋放入冰箱，摄像头自动识别，日志显示入库，语音主动播报菜谱建议 | 实用性 + 情感化 |
| 1:30-2:30 | 说「冰小智，帮我推荐今晚的晚饭」，演示完整语音对话流程 | 技术性（ASR+LLM+TTS） |
| 2:30-3:30 | 展示临期食材提醒（提前在库里设置过期数据），系统主动语音提醒 | 实用性 + 情感化 |
| 3:30-4:30 | 拔掉网线，重复放入食材，展示离线识别 + 规则菜谱降级依然可用 | 技术性（端云混合） |
| 4:30-5:00 | 总结亮点，说明未来扩展方向（手机 App、营养分析等） | 产品愿景 |

## 9.1  演示注意事项

- 提前在数据库写入 5-8 种食材作为「已有库存」，让菜谱推荐结果更丰富

- 现场光线确保摄像头识别准确，建议演示前在同一灯光环境测试一遍

- TTS 播报音量提前调好，确保评委在 3-4 米外能听清

- 准备备用热点，防止现场网络不稳定影响云端 API 调用

- 录制一段完整演示视频作为保底，现场失败时可播放视频

# 附录 A  初期支持食材列表（50 种）

以下为 YOLOv8n 模型初期训练的 50 种常见家庭食材：

| 序号 | 食材 | 序号 | 食材 | 序号 | 食材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 番茄 | 2 | 鸡蛋 | 3 | 胡萝卜 |
| 4 | 白菜 | 5 | 猪肉 | 6 | 鸡肉 |
| 7 | 牛肉 | 8 | 豆腐 | 9 | 土豆 |
| 10 | 洋葱 | 11 | 大蒜 | 12 | 生姜 |
| 13 | 青椒 | 14 | 黄瓜 | 15 | 茄子 |
| 16 | 西兰花 | 17 | 菠菜 | 18 | 韭菜 |
| 19 | 豆角 | 20 | 南瓜 | 21 | 冬瓜 |
| 22 | 玉米 | 23 | 香菇 | 24 | 平菇 |
| 25 | 木耳 | 26 | 虾 | 27 | 鱼 |
| 28 | 螃蟹 | 29 | 牛奶 | 30 | 酸奶 |
| 31 | 苹果 | 32 | 香蕉 | 33 | 橙子 |
| 34 | 草莓 | 35 | 葡萄 | 36 | 西瓜 |
| 37 | 面条 | 38 | 生米 | 39 | 面粉 |
| 40 | 食用油 | 41 | 酱油 | 42 | 醋 |
| 43 | 盐 | 44 | 白糖 | 45 | 辣椒 |
| 46 | 花椒 | 47 | 八角 | 48 | 香叶 |
| 49 | 培根 | 50 | 香肠 |  |  |

# 附录 B  API 申请地址

- 通义千问（阿里云）：https://dashscope.aliyuncs.com

- 讯飞开放平台（ASR + TTS）：https://console.xfyun.cn

- Picovoice Porcupine（唤醒词）：https://picovoice.ai

# 附录 C  参考资料

- RKNN-Toolkit2 官方文档：https://github.com/rockchip-linux/rknn-toolkit2

- YOLOv8 文档：https://docs.ultralytics.com

- Vosk 离线 ASR：https://alphacephei.com/vosk

- Picovoice Porcupine：https://github.com/Picovoice/porcupine